}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Raul Guerra ¦ Josefa Morales ¦ Daniel Alexander Godfray Abatte |
| --- | --- |
| Rut | 20.000.226-1 ¦ 20.062.985-K ¦ 19935484-1 ¦ |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | AO |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | BarMatchIA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Arquitectura y Modelamiento de Datos, e Inteligencia Artificial. |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática. - Desarrollar una solución de software. - Construir modelos de datos. - Programar consultas o rutinas para manipular información. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio. - Implementar soluciones sistémicas integrales. - Gestionar proyectos informáticos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, la información sobre experiencias gastronómicas está distribuida en múltiples plataformas, dificultando la búsqueda para el cliente final. Simultáneamente, los establecimientos generan grandes volúmenes de datos operacionales (reservas, horarios, ocupación) que no se transforman en conocimiento útil. BarMatchIA aporta valor real al centralizar el descubrimiento para el usuario y proveer herramientas analíticas predictivas a los administradores de locales. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | BarMatchIA es una plataforma digital compuesta por una aplicación móvil para clientes y una plataforma web para la administración. Permitirá la búsqueda inteligente de locales, gestión de reservas y la incorporación progresiva de analítica descriptiva y predictiva para la optimización comercial. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto BarMatchIA se relaciona de manera directa y transversal con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC, ya que exige abarcar el ciclo de vida completo de un desarrollo de software. Para resolver la problemática planteada, es estrictamente necesario aplicar competencias clave: construir modelos de datos es vital para soportar y escalar la persistencia de usuarios, reservas y métricas operacionales; desarrollar una solución de software sistematizada es indispensable para programar la lógica del backend, integrar APIs y desplegar la plataforma; y transformar grandes volúmenes de datos es el pilar para habilitar el componente inteligente (analítica y predicciones) que da valor agregado a la gestión de los establecimientos. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están fuertemente orientados al Desarrollo Backend, la Arquitectura de Datos. BarMatchIA refleja estos intereses al ser una plataforma transaccional de alta complejidad que me obliga a diseñar un modelo relacional robusto desde cero, definir una arquitectura cloud segura y construir lógica de negocio escalable mediante la separación de responsabilidades. Desarrollar este Proyecto contribuirá a mi perfil profesional al entregarme una experiencia aplicable e integrable en mi portafolio, demostrando mi capacidad técnica para asumir roles como Ingeniero de Software o Desarrollador Backend Senior, gestionando sistemas que operan en tiempo real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible en el tiempo asignado estructurando un alcance acotado (MVP) mediante la metodología ágil Scrum y el uso de Jira. La principal dificultad es la disponibilidad de datos para los modelos predictivos; esto se mitigará generando datos simulados en la base de datos relacional durante las fases tempranas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar BarMatchIA, una plataforma digital que conecte a clientes con establecimientos gastronómicos, optimizando la gestión de reservas e integrando herramientas de analítica e inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones administrativas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura de software y construir el modelo relacional de datos para soportar la gestión operativa de los cuatro perfiles de usuario (Cliente, Personal, Administrador de Local, Administrador de Plataforma). - Desarrollar los módulos transaccionales de búsqueda, disponibilidad y reservas para la aplicación cliente y el portal administrativo. - Implementar procesos de transformación de datos operacionales para habilitar los componentes de analítica descriptiva y predictiva. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo el framework ágil Scrum. Esto responde a la naturaleza iterativa de BarMatchIA, permitiendo refinar los requisitos progresivamente. El trabajo se organizará mediante un Product Backlog, priorización de historias de usuario (ej. priorizando primero el flujo transaccional de reservas antes de los modelos de IA) y ciclos de Sprints gestionados en Jira.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento Maestro BarMatchIA v0.2 (y su evolución) | Documento base con visión, alcance, actores y reglas de negocio del producto. | Establece la trazabilidad entre necesidad de negocio y decisiones técnicas posteriores; es el insumo formal para justificar el alcance del MVP. |
| Avance | Mapa de Actores y Responsabilidades | Definición funcional de los 4 actores (Cliente, Personal del Local, Administrador del Local, Administrador de Plataforma) y sus permisos. | Sustenta el diseño de RBAC y los contratos de API; evidencia el levantamiento de requisitos previo al diseño. |
| Avance | Tableros de Event Storming y User Story Mapping | Registro visual/digital de los eventos de dominio y las historias de usuario priorizadas con MoSCoW. | Demuestra la aplicación de una metodología de descubrimiento antes de codificar, reduciendo el riesgo de rediseño costoso. |
| Avance | Matriz de Riesgos del Proyecto | Tabla con 5 riesgos (retraso app móvil, falla ML, inestabilidad Docker/VPS, dependencia de mocks, sobreventa de aforo), checkpoints, criterios de activación y responsables. | Evidencia gestión proactiva de riesgo técnico y de alcance, exigible en un proyecto con plazo fijo de 18 semanas. |
| Avance | Architecture Decision Records (ADRs) | Registro formal de decisiones arquitectónicas clave (Redis para locks, Expo, estrategia de autenticación). | Permite auditar el razonamiento detrás de decisiones difíciles de revertir; estándar de la industria para arquitectura hexagonal. |
| Avance | Modelo de amenazas STRIDE | Documento de threat modeling sobre los flujos que procesan datos personales o reservas. | Requisito de Security by Design; sustenta el cumplimiento de la Ley 19.628/21.719 en el diseño, no como parche posterior. |
| Avance | Mapeo de Privacy by Design | Documento que traza qué datos personales se recolectan, dónde se anonimizan antes de IA, y su base legal. | Evidencia directa de cumplimiento normativo chileno, exigible antes de integrar el módulo analítico. |
| Avance | Contratos de API (especificación OpenAPI) | Especificación de endpoints REST consumida por ambos frontends antes de la implementación real del backend. | Habilita y evidencia el trabajo paralelo de los 3 integrantes, mitigando el riesgo de cuello de botella en backend. |
| Avance | Backlog de Sprint y reportes de avance (burndown) | Historias de usuario, story points y velocidad por sprint. | Evidencia el uso real de Scrum y permite detectar desviaciones de cronograma tempranamente. |
| Final | Producto funcional (MVP desplegado) | App móvil B2C (o fallback PWA) y panel web B2B corriendo en contenedores Docker sobre VPS. | Es el entregable central del proyecto; demuestra que la arquitectura definida en el avance se materializó. |
| Final | Suite de pruebas y reporte de cobertura | Tests unitarios e de integración (pytest/Jest) ejecutados sobre el Core hexagonal y adaptadores críticos. | Evidencia la calidad y testeabilidad exigida por la arquitectura de puertos y adaptadores. |
| Final | Documentación técnica de despliegue | Instrucciones Docker/Docker Compose, variables de entorno y diagrama de arquitectura final. | Permite reproducibilidad del entorno y es criterio estándar de evaluación en proyectos de software. |
| Final | Informe de cumplimiento normativo | Resumen final de las medidas de anonimización y protección de datos implementadas vs. lo mapeado en Privacy by Design. | Cierra el ciclo de compliance iniciado en el avance, mostrando implementación real y no solo intención de diseño. |
| Final | Presentación y demo en vivo | Sustentación oral con demostración funcional ante el docente/comisión. | Evidencia de comunicación técnica y validación del producto frente a evaluadores externos al equipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analiza requerimientos y diseñar arquitecturas de software | Descubrimiento de dominio (Event Storming + MoSCoW) | Levantar eventos de negocio y priorizar funcionalidades del MVP con los 3 integrantes. | Documento Maestro, mapa de actores, pizarra digital (Miro/FigJam) | 1 semana | Equipo completo | Insumo directo para el backlog del Sprint 1. |
| Diseña arquitecturas de software | Definición de arquitectura hexagonal y contratos de API | Definir Core, puertos, adaptadores y especificación OpenAPI de los endpoints del MVP. | Documento Maestro, herramienta OpenAPI/Swagger | 1 semana | Est. Backend | Bloqueante: sin esto no puede iniciar trabajo paralelo real. |
| Aplica seguridad y cumplimiento normativo en el diseño de software | Threat modeling (STRIDE) y mapeo Privacy by Design | Identificar amenazas y trazar el flujo de datos personales hasta su anonimización antes de IA. | Ley 19.628/21.719, mapa de actores | 1 semana | Est. QA/Seguridad/IA | Debe finalizar antes de tocar datos reales en el módulo de IA. |
| Gestiona proyectos de software con metodologías ágiles | Configuración de infraestructura base (Docker, CI, repos) | Levantar Docker Compose local, pipeline de CI (lint + tests) y estructura de repositorios. | Docker, GitHub Actions/GitLab CI | 1 semana | Est. Backend + Est. QA/Seguridad/IA | Riesgo documentado: inestabilidad Docker/VPS; validar temprano. |
| Implementa componentes de software backend | Desarrollo Core + Auth + RBAC (Sprint 1-2) | Implementar lógica de negocio del Core, autenticación JWT y control de roles por endpoint. | FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy | 4 semanas | Est. Backend | Frontend consume mocks generados desde el contrato OpenAPI en paralelo. |
| Implementa interfaces de usuario | Desarrollo Panel B2B (Sprint 1-2) | Construir el panel web de administración de locales sobre React.js, consumiendo mocks. | React.js, contrato OpenAPI | 4 semanas | Est. Frontend | Prioriza pantallas de gestión de aforo y reservas por ser el diferenciador de negocio. |
| Diseña soluciones de concurrencia y consistencia de datos | Implementación de posible “AvailabilityLockPort”(Redis) | Resolver la condición de carrera en la reserva de aforo mediante operaciones atómicas en Redis. | Redis, FastAPI | 2 semanas | Est. Backend | Riesgo crítico ya identificado; requiere pruebas de carga antes de integrar a frontend. |
| Implementa interfaces de usuario móviles | Desarrollo App B2C (Sprint 3-4) | Construir la app de descubrimiento y reserva en React Native (Expo). | React Native/Expo, contrato OpenAPI | 4 semanas | Est. Frontend | Si hay atraso, activar contingencia de fallback a PWA (ya documentada). |
| Integra componentes de inteligencia artificial en sistemas de software | Módulo analítico de IA (predicción de no-shows) | Entrenar y exponer modelo con Scikit-Learn/Pandas sobre datos anonimizados, sin afectar el pipeline transaccional. | Scikit-Learn, Pandas, dataset anonimizado | 3 semanas | Est. QA/Seguridad/IA | Debe ejecutarse como servicio/adaptador separado del Core transaccional. |
| Verifica la calidad del software mediante pruebas | Pruebas de integración y aceptación (BDD) | Ejecutar los criterios Given/When/Then definidos en la Etapa 1 sobre el sistema integrado. | pytest, Jest, criterios BDD | 2 semanas | Est. QA/Seguridad/IA | Incluye pruebas de RBAC y de anonimización de datos. |
| Gestiona proyectos de software con metodologías ágiles | Hardening, documentación final y despliegue | Pruebas de seguridad, consolidación de ADRs, documentación de despliegue y preparación de demo. | Docker, VPS, documentación previa | 2 semanas | Equipo completo | Cierra con el informe de cumplimiento normativo y la demo final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Acta + Event Storming | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backlog priorizado |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Core + esqueleto |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auth JWT + RBAC |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel B2B, CRUD establecimiento |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel B2B, gestión de aforo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AvailabilityLockPort |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de concurrencia + integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel B2B, reservas end-to-end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel B2B, dashboard analítico base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| App B2C, descubrimiento + auth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| App B2C, reserva (o fallback PWA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| IA, anonimización + modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| IA, integración + pruebas BDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Hardening + carga + docs despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Compliance final + demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.